文档编号：非遗手作数字展示与共创平台 – STD – <V1.0>

非遗手作数字展示与共创平台

软件测试文档

日期：2026/9/18

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-16 | 测试小组 | 第一轮迭代测试：公共基础模块（注册、登录、角色权限、导航栏）测试用例编写、执行，记录缺陷 | V1.0 |
| 2 | 2026-09-17 | 测试小组 | 第二轮迭代测试：非遗展品、手作教程模块单元与集成测试；补充收藏功能用例，记录并复现页面 UI、数据库映射类缺陷 | V1.1 |
| 3 | 2026-09-18 | 测试小组 | 第三轮迭代测试：定制对接、用户共创社交、管理员审批模块系统测试；完成全模块回归测试，整理遗留风险 | V1.2 |

目录

1、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 读者对象	3

1.3 软件项目概述	3

1.4 参考资料	4

2、测试计划	4

2.1 测试目标与测试范围	4

2.2 测试策略与测试方法	4

2.3 测试环境与测试工具	4

3、测试用例设计	4

3.1 用例编号与设计方法	4

3.2 测试项与需求追踪矩阵	5

3.3 测试用例	5

4、测试执行记录	5

4.1 本轮执行说明	5

4.2 缺陷记录	5

4.4 缺陷分析与改进措施	6

5、测试总结	6

5.1 测试执行情况统计	6

5.2 遗留问题与风险	6

5.3 测试结论	6

1、引言

1.1 编写目的

本文档为非遗手作数字展示与共创平台软件测试文档，记录各轮迭代的测试计划、测试用例、缺陷记录、执行结果以及测试总结。作为项目测试实施、缺陷跟踪、版本质量评审的依据，指导开发人员修复问题，验证修复效果，评估每一轮迭代版本是否可以进入下一阶段开发。

1.2 读者对象

项目开发组成员、课程评审教师、系统维护人员。

1.3 软件项目概述

- 项目名称：非遗手作共创平台

- 简称：非遗手作共创平台

- 迭代版本：V1.0

- 迭代周期：第 1‑3 周

- 迭代目标：完成公共基础、非遗展品、手作教程、定制对接、用户共创社交、管理员审批六大模块基础功能；实现用户注册登录、角色权限区分、展品 / 教程发布浏览、收藏点赞评论、定制申请沟通、内容审核。

- 实现功能范围:

- 公共基础模块：注册、登录、退出、角色权限控制、公共导航栏、个人基础信息

- 非遗展品模块：匠人发布编辑展品、展品列表详情展示

- 手作教程模块：教程发布、列表详情、收藏

- 定制对接模块：用户发起定制申请、匠人处理申请、双向消息沟通

- 用户共创社交：用户发布手作作品、点赞、评论

- 管理员审批：匠人身份申请审核、展品 / 教程 / 用户作品内容审核

- 分工：开发人员 A‑F 各自负责模块开发与自测；全员参与系统测试，互相交叉测试。

1.4 参考资料

[1] 《软件工程》课程教材

[2] 非遗手作共创平台 软件需求规格说明书 SRS‑V1.2

[3] 非遗手作共创平台 软件设计规格说明书 SDS‑V1.3

[4] SpringBoot3、Spring Data JPA 开发文档

[5] MySQL8.0 数据库参考手册

2、测试计划

2.1 测试目标与测试范围

测试目标

- 验证各个业务模块功能是否符合需求规格说明书；

- 验证三种角色（普通用户 0、匠人 1、管理员 2）权限隔离是否生效；

- 发现页面 UI、数据库映射、业务逻辑、表单输入等缺陷；

- 验证数据完整性，防止重复收藏、重复点赞、非法越权访问；

- 验证审核状态、订单状态流转逻辑正确性。

测试范围

✅包含：用户注册登录权限、非遗展品、手作教程、收藏、点赞评论、定制申请沟通、用户作品发布、管理员内容审核、导航 UI 交互。

❌不测试：高并发压力测试、3D 模型渲染（预留扩展需求）、线上云服务器部署性能；本项目为课程实训系统，不做安全渗透测试。

2.2 测试策略与测试方法

测试类型

- 单元测试：各模块开发人员对自己的 Service、Repository 接口进行单元自测。

- 集成测试：模块之间接口交互测试，例如登录‑权限‑页面跳转联动、收藏与教程展品关联。

- 系统测试：完整 Web 页面端黑盒系统测试，模拟真实用户操作。

- 回归测试：每修复缺陷后，对受影响功能进行回归验证。

测试方法

- 黑盒测试为主，使用等价类划分、边界值分析、场景法设计用例；

- 少量白盒，开发自测阶段查看数据库数据、日志，校验后台逻辑；

- 以人工测试为主，不搭建自动化测试脚本。

2.3 测试环境与测试工具

硬件环境

PC：Windows10/Windows11 开发计算机

软件环境

操作系统：Windows11

浏览器：Chrome 128、Edge

后端：JDK17，SpringBoot3.3.5

数据库：MySQL 8.0，字符集 utf8mb4

测试数据：手动构造测试账号：普通用户、匠人账号、管理员账号；构造展品、教程、定制订单测试数据。

使用工具

IDEA：查看后台日志，单元自测；

Navicat：查看、校验数据库表数据；

浏览器 F12 开发者工具：调试页面、查看请求；

Excel/Word：管理测试用例与缺陷记录。

3、测试用例设计

3.1 用例编号与设计方法

用例编号规则：TC‑V版本‑序号，例：TC‑V1‑001

设计方法：场景法（主要业务流程）、等价类划分（账号密码输入）、边界值（输入长度、非空校验）

3.2 测试项与需求追踪矩阵

| 需求编号 | 需求描述 | 对应用例编号 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| R001 | 访客可以完成注册，默认角色普通用户 0 | TC-V1-001 | 已覆盖 |
| R002 | 注册用户可以登录、退出登录 | TC-V1-002 | 已覆盖 |
| R003 | 不同角色登录看到不同导航下拉菜单 | TC-V1-003 | 已覆盖 |
| R004 | 匠人可以发布非遗展品，提交后待审核 | TC-V1-004 | 已覆盖 |
| R005 | 匠人发布手作教程，支持图文 / 视频链接 | TC-V1-005 | 已覆盖 |
| R006 | 用户可以对教程执行收藏，禁止重复收藏 | TC-V1-006 | 已覆盖 |
| R007 | 普通用户可以发起定制申请给匠人 | TC-V1-007 | 已覆盖 |
| R008 | 用户发布个人手作作品，支持点赞评论 | TC-V1-008 | 已覆盖 |
| R009 | 管理员可以审核展品、教程、用户作品，可驳回填写备注 | TC-V1-009 | 已覆盖 |

3.3 测试用例

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-V1-001 | R001 | 用户注册功能 | 访问注册页面 | 1. 输入合法用户名、密码、昵称，提交注册 | 注册成功，user 表 role=0，跳转登录页 | 高 |
| TC-V1-002 | R002 | 登录退出功能 | 数据库存在测试账号 | 1. 输入正确账号密码登录；2. 点击退出登录 | 登录成功存入 session；退出后 session 清空，跳转首页 | 高 |
| TC-V1-003 | R003 | 角色导航菜单区分 | 分别准备 0/1/2 账号 | 1. 普通用户登录；2. 匠人登录；3. 管理员登录；观察头像下拉菜单 | 不同 role 渲染不同菜单项；未登录看不到头像下拉 | 高 |
| TC-V1-004 | R004 | 匠人发布非遗展品 | 匠人账号登录 | 1. 进入发布展品页面；2. 填写标题、分类、介绍提交； | 数据存入 heritage_work，audit_status=0 待审核 | 高 |
| TC-V1-005 | R005 | 匠人发布手作教程 | 匠人账号登录 | 1. 进入发布教程页面；2. 填写标题、正文、视频 url 提交 | 数据存入 tutorial 表，audit_status=0 待审核 | 高 |
| TC-V1-006 | R006 | 教程收藏防重复 | 已登录普通用户，存在教程数据 | 1. 点击收藏按钮；2. 再次点击收藏 | 第一次收藏成功；第二次不会新增重复收藏记录 | 中 |
| TC-V1-007 | R007 | 提交定制申请 | 普通用户登录，存在匠人账号 | 1. 进入定制申请页面；2. 填写定制描述、预算提交 | custom_order 生成记录，order_status=0 新建申请 | 高 |
| TC-V1-008 | R008 | 用户作品点赞评论 | 普通用户登录 | 1. 打开用户作品；2. 发表评论；3. 点击点赞 | 评论写入 comment；点赞写入 like_record，禁止重复点赞 | 中 |
| TC-V1-009 | R009 | 管理员内容审核 | 管理员账号登录 | 1. 打开审核列表；2. 选择一条待审核展品，执行驳回填写驳回备注 | audit_status 更新为 2，audit_remark 保存填写备注 | 高 |

4、测试执行记录

4.1 本轮执行说明

- 被测版本：V1.0

- 执行时间：2026‑09‑18 ~ 2026‑09‑26

- 执行人：小组全体成员交叉测试

- 执行环境：Windows 本地测试环境，Chrome 浏览器，本地 MySQL 数据库。

4.2 缺陷记录

| 缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 所属模块 | 严重程度 | 缺陷描述与复现步骤 | 状态 | 修复版本 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 2026-09-15 | 徐锦泽 | 公共基础模块 | 高 | 注册保存用户，数据库 role 字段报：Incorrect integer value:'USER'；实体 role 为 String，数据库为 TINYINT。复现：执行注册接口。 | 已修复 | V1.0 | 2026-09-15 |
| BUG-002 | 2026-09-16 | 田浩池 | 公共基础模块 | 中 | 登录后导航栏高度收缩，头像图片压扁，点击头像无下拉菜单；复现：登录账号观察右上角 UI。 | 已修复 | V1.0 | 2026-09-16 |
| BUG-003 | 2026-09-16 | 葛子实 | 公共基础模块 | 高 | SpringBoot 启动数据库连接报错 Unsupported character encoding 'utf8 '；url 参数编码带多余空格。复现：启动项目。 | 已修复 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-004 | 2026-09-17 | 杨井源 | 用户共创社交模块 | 中 | 同一用户可以对同一作品多次点赞，没有触发唯一索引限制；复现：连续点击点赞按钮。 | 已修复 | V1.1 | 2026-09-18 |
| BUG-005 | 2026-09-18 | 张洋 | 管理员审批模块 | 低 | 驳回展品时，驳回备注为空也可以提交表单，数据库 audit_remark 存入 null。复现：审核页面直接点驳回，不填写备注。 | 延期处理 | - | - |

4.4 缺陷分析与改进措施

- 缺陷统计

- 公共基础模块共 3 个缺陷（2 高、1 中）；社交模块 1 个中缺陷；管理员模块 1 个低优先级延期缺陷。

- 缺陷引入阶段：2 个数据库实体字段映射问题；2 个前端页面 CSS 与交互 JS 缺陷；1 个表单校验缺陷。

原因分析

- 数据库与 Java 实体类型不匹配：role 一开始使用字符串，数据库是数字 TINYINT，开发前期没有做字段类型核对。

- 页面组件复用前，各个页面各自复制导航代码，CSS 冲突，导致头像变形、导航高度异常。

- 数据库 url 复制粘贴带入多余空格，造成 JDBC 连接报错。

- 业务层没有做逻辑校验，仅仅依靠数据库唯一索引，前端缺少表单非空校验。

改进措施

- 新增实体‑数据表核对清单，开发完成后逐项核对字段类型；

- 页面公共组件统一使用 Thymeleaf fragment，杜绝多处复制相同 HTML；

- 配置文件修改完成后仔细检查参数，删除多余空格；

- 业务层增加逻辑校验，不能只依赖数据库约束；表单增加前端非空提示。

5、测试总结

5.1 测试执行情况统计

| 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88.89% |

5.2 遗留问题与风险

遗留问题：管理员审核驳回时，驳回备注没有强制非空校验，可以为空提交；低优先级，不影响主体业务，计划 V1.2 迭代修复。

风险：目前只做人工系统测试，没有高并发测试；大量用户同时操作收藏、点赞，存在数据库并发问题风险；课程实训环境下影响较小。

扩展需求：展品 3D 模型展示，本版本未实现，属于后续迭代内容。

5.3 测试结论

非遗手作数字展示与共创平台 V1.0 版本，核心业务注册登录、角色权限、展品发布、教程、定制申请、点赞评论、审核功能均测试通过；仅有一项低优先级 UI 表单校验缺陷延期处理。整体质量可以接受，同意进入下一迭代开发阶段。